## Slide 1: Desarrollo WEB PERRUNO
D. W. P.

## Slide 2: Desarrollo WEB PERRUNO
Fecha:
25/08/2022
Cliente:
Carolina Evelyn BRUNT
PROYECTO:
Sitio WEB

## Slide 3: Desarrollo WEB PERRUNO
Objetivo y Creación
Objetivo: Creación del sitio web https://www.cebrunt.com.ar. Contara con un inicio y 4 secciones mas (5 secciones en total). Tendrá como objetivo principal atraer clientes para ofrecer el servicio en el desarrollo web, tanto sea del back end como del front end. Demostrando en la pagina web sus conocimientos en la creación y maquetación de la web.
Plataforma a utilizar para la creación del sitio: Se trabajara con HTML, CSS, SASS y Bootstrap. Se utilizara para el desarrollo Visual Studio Code.

## Slide 4: Desarrollo WEB PERRUNO
Fases de trabajo
Fase 1: Elección de paleta cromática y fuentes tipográficas a gusto del cliente. Redacción de contenidos para las diferentes secciones.
*IMPORTANTE: En esta etapa el cliente deberá enviar todo el contenido multimedia en los formatos previamente pautados.
Fase 2: Diseño y desarrollo de las páginas Home, Acerca de nosotros, Servicios, Nuestra raza, Contacto en versión Desktop y Mobile.
Fase 3: SEO: Instalación de Google Analytics, keywords (palabras clave).
Fase 4: Realización de pruebas pertinentes previo a la entrega final.
Fase 5: Entrega final y subida al Hosting.

## Slide 5: Desarrollo WEB PERRUNO
Presupuesto
Diseño del sitio web ……. $35.000
Aplicación de SEO ……. $5.000
Diseño responsivo ……. $7.000
TOTAL ……. $47.000
*Contenido multimedia adicional no otorgado por el cliente se presupuesta a parte.
Actualización mensual requerida por el cliente será presupuestada a parte.

## Slide 6: Desarrollo WEB PERRUNO
Información adicional importante
- Fecha de entrega estimada del proyecto final: 45 días a partir de la aceptación del cliente y adelanto del 50% pautado mas abajo.
- Una vez entregado el sitio web, el cliente tendrá 30 días de soporte gratuito. Todo soporte adicional será presupuestado a parte.
- Método de pago aceptado: transferencia bancaria en pesos.
- El presupuesto tiene una validez de 30 días.
- El registro de dominio del sitio web y el hosting corre a cargo del cliente.
- Para comenzar a trabajar el cliente deberá abonar el 50% y el monto restante, lo deberá abonar antes de subir el proyecto al hosting.